广州大学城分散热力站节能优化改造项目

材料采购项目包组一电气自控柜采购合同

合同编号：NY-2025-XXX

甲方（需方）：广州大学城能源发展有限公司

乙方（供方）：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、甲方的《招标文件》、乙方的《投标文件》及该项目的《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分，双方同意共同遵守。经供需双方平等友好协商一致，就            采购项目，签订如下合同：

- 产品名称、规格型号、生产厂家、单位、数量、单价、金额、交货期

（一）所采购的为控制柜及辅材，含箱体、通讯模块、交换机、通信网关等电器部件、各种必须的紧固螺丝以及随机配件和专业工具等，具体按附件2采购需求的要求。购买设备种类、价格详见附件1报价表。

(二)合同总金额（含13%增值税专票税）为元，大写整，不含税价：元。该合同金额包含按要求完成本合同所需的运至需方指定交货地的货物、设计、采购、制造、供货、检测、试验、包装、搬运至大学城各热力站、装卸、设备的吊装、安装、调试、试运行、培训等相关的配套服务直至设备正常投入生产使用所需费用、保险、随机附件（专用工器具和消耗件）、验收、维护以及相关技术服务（包括安装使用说明书、出厂合格证等技术资料、图纸的设计和提供、操作及培训手册等）、质保期保障、售后服务、全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关附件、组件、检测费、利润、税费、合同实施过程中应预见和不可预见费用等，以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。除合同条件另有说明外，综合单价不得以任何方法调整或变更且不论所供设备或者附属设备或者附件是否属于收费产品，供方均应向需方提供与正价产品同等的售后服务及质量保证。如有漏报服务或产品，视为供方单方面作出的让利，需方不另行增加费用。

(三)供方应对本合同所其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同、未来项目预留及扩展集成的要求。供方不得将项目进行分解，不得对项目进行分包及转包。

（四）需方有权根据实际需要调整采购数量，供方应无条件服从，结算数量以甲乙双方共同验收合格并签字认可的实际供货数量为准。购买货物的数量和服务的内容作出调整时，将根据合同中该项货物的单价对合同总价进行调整。需方不会因增减供方合同范围内工作而给予供方额外的利润补偿。

二、产品质量、技术标准要求及验收

（一）供方按上述规格型号、数量及价款销售货物予需方。供方销售给需方的货物必须符合国家标准以及产品制造厂家提供的产品所应符合的标准，保证全部设备满足本项目规格型号要求及所供货品牌与报价单所提供品牌相符，并在交货时提供关于货物能够正确进行使用、检查、维修保养的一切资料和技术资料。

（二）供方在此向需方保证所供货物是未启封全新的，未使用过的、质量优良的、设计无缺陷的、权属明确的并且必须符合国家检测标准，其质量、规格及技术特征符合合同条款技术要求的规定，并且保证货物是用质量优良的原材料和良好的生产工艺加工而成的，所有有关的技术规格须与技术要求的规定一致。并且没有设计、材料及工艺上的缺陷，完全符合合同规定的品牌、质量、规格和性能的要求和质量标准，并有产品合格证或产品质量证明书。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，需方有权拒收或作退货处理，并解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由供方承担。在需方收货时，按以上标准进行现场初步验收。

（三）如果需方在各种检测、测试、验收和使用过程中，发现质量不能达到合同文件规定的有关要求的，需方可要求供方退回合同款并承担违约责任。

（四）验收前供方须提供PLC及其模块的正品溯源证明。

三、供方质保条件及期限

保证产品按本合同要求供货，供方必须保证产品质量是合格且是原厂提供的。质保期为2年，质保期自到货现场验收调试并试运行，经需方验收合格签字之日起计算，质保期内若货物有重大瑕疵和质量问题，应重新计算质保期，起算时间为新补货的验收通过日。设备投入运行期间，出现质量问题，供方收到续费通知后应于12小时内到场提供技术、维修服务。质保期内发生任何质量问题，均由供方负责上门到场包维修、包换、包退、包维护、更换零配件，达到合同约定的质量标准，并承担因此而产生的一切费用，出现故障应在收到需方通知后4小时内作出响应，12小时内到场排除故障，直到问题得到妥善解决。特殊情况不会超过72小时。如果故障一时无法排除，供方保证在48小时内提供相应的备份方案/设备，解决需方问题，提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供需方使用，直至故障设备修复或更换，以保证需方系统正常运行，质保期自修复或更换并验收合格后重新计算。否则，需方有权另请他人维修，费用由供方负担，并且供方需承担因未及时修复而对需方造成的损失赔偿责任。质保期后供方继续提供维修，必需的费用由需方承担，供方应提供相关价格优惠。

四、交货时间、地点、方式

供方签订合同后7日内完成控制柜的最终优化设计，优化设计通过需方审核后进行组装、测试。送货时必须包含控制柜的设计图纸，包括柜内配置图，接线图和点表清单。按甲方通分批送货。第一批次货期为20天：自优化设计通过甲方审核之日起算。后续批次交货按采购人通知时间，供方在收到采购人通知之日起10个日历天内将当批次材料送至采购人指定地点。

五、运输、装卸方式、安装和费用负担

由供方负责所有运输和装卸并承担风险及费用，如果根据货物的特殊性质需要添加额外的运输保护和防范措施的，由供方负责及承担相关费用。货物运送到需方指定地点后，由供方负责卸货，包吊卸、搬运、安装、调试等。货物验收通过前发生的任何破坏毁损等风险由供方承担。

六、安装调试

设备到现场后，由甲方负责接入现场设备，并完成系统调试，供方提供必要支持配合需方工作。

七、包装标准、包装物的供应与回收

所供货物必须由供方妥善包装，适合长途运输，防潮、防湿、防震、防锈、牢固，耐野蛮装卸，以确保货物不致由上述原因受损，使之完好安全到达现场。货物内外包装不回收。任何由于包装不妥善所致之任何损失均由供方负担。

八、检验标准

按国家和行业有关标准、产品说明书及合同约定及本项目文件所约定的质量和标准，以较高要求为准。

九、验收方法与时间

（一）货物到达指定收货地点后，供、需方根据国家有关规定的质量标准、合同及供方提供的技术资料等方面的规定对采购货物进行到货验收，双方代表签署合同货物的到货验收记录。如发生货物缺少、损坏、型号不符合合同要求及存在隐蔽瑕疵、质量不符合约定的标准或设备产品的资料不全的，需方有权拒绝收货，或者由供方在需方或需方委托的第三方提出异议  3  天内负责纠正并承担全部费用。设备产品的所有权自需方在验收记录上签收之时起移交，需方签收并不代表需方对设备产品质量的最终确认，如在使用过程中发现设备产品有质量问题，需方有权要求更换、退货或赔偿，供方须无条件服从。对隐蔽瑕疵异议的提出，可在合理期限内提出，不限于点验结束时。

（二）供方积极配合需方系统试运行，试运行期间应无任何故障，满足需方技术要求。合同货物货到现场安装验收试运行后，由双方进行最终验收。

（三）供需双方如对验收结果有异议，应到需方认可的有资质的第三方检测机构进行质量鉴定（属进口商品的，送国家检验检疫局鉴定）。检验结果达到技术要求即认为合格，若货物经检验合格，相关检测费用及运输费用由需方负责；否则，将视为不合格，相关检测费用及运输费用由供方负责。如本合同货物无相关检测机构可进行质量鉴定，则以需方验收结果为准。

（四）对验收时确认为不合格货物或经第三方检测机构鉴定为不合格货物的，视为供方违约。同时，需方有权拒绝接受该批货物并有权要求更换，由此产生的一切责任由供方承担。

十、技术文件

（一）供方应将所提供货物的技术参数、产品说明书、合格证、出厂质量检测报告、有关图纸、专用工具、控制软件及需方要求供方提供关于货物能够正确进行安装、使用、检查、维修保养等一切资料和有关配件等交付给需方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。供方不能完整交付货物及资料，必须负责在3天内补齐，否则视为未按合同约定交货，也不予以实施安装。

（二）技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足全部设备安装、正常运行和维护的要求。

十一、结算方式及期限

乙方提供优化设计图纸并通过甲方审核后，预付合同总价的20%，合同货物分批次货到现场安装验收试运行后，并经双方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后15个工作日内支付至该批次结算价的95%款项（含预付款），同时余下结算价的5%作为质保金，质保期为2年，质保期满供方履行完质保期义务后付清余款。付款前供方开具合法有效的相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。

十二、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：标准配置，包括但不限于：说明书、合格证、出厂质量检测报告、图纸及有关配件。

十三、提出异议的时间和办法

需方在验收中，如对货品质量有异议，应在10个工作日内向供方提出异议，隐蔽性瑕疵和质量问题应在质保期内提出。需方提出异议后，供方应当无条件对货品进行更换且承担运费。货物的质保期从安装验收之日起重新计算。

十四、如需提供担保，另立合同担保书、作为本合同附件。

十五、违约责任

（一）供方未按附件2采购需求的要求或按双方确定的要求，在规定时间内完成优化设计、提供货物，每逾期一天，应向需方支付不能交货部分货款的5%的违约金。供方符合要求的最终优化设计超期7天、逾期交货超过10_天、三次厂验不合格的，或因供方自身设计能力、技术方案、提交资料质量等供方原因，导致控制柜优化设计文件未能按期通过需方审核，或经多次修改仍无法满足需方要求，需方有权解除合同，自行向任何第三方购买本合同项下的产品，在此情况下需方对供方不承担任何责任，并向需方支付全部货款总额的20%的违约金。

（二）供方必须按合同约定的货物型号规格配置等符合质量标准的合格产品交货。如发现有不符合质量标准的货物，供方必须及时更换并承担由此引起的工期延误责任。同时，需方有权视情节的严重程度要求赔偿损失、解除合同。如果供方供货质量不合格，或存在隐蔽瑕疵，在需方安装使用后对需方或第三方相关设备、财产、人身造损害的，供方应承担赔偿责任。

（三）质保期内出现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到质量标准要求或同类型故障出现超过3次情形的），供方必须在规定的期限更换并达到合同约定的质量标准，并按该不合格设备价格20%计算向需方承担支付违约金的责任，需方有权从货款中扣除供方应支付的违约金，货款不足以抵扣的，供方应另行补足。

（四）需方中途退货（因产品质量原因的除外），应向供方偿付退货部分货款的20%的违约金。

（五）供方不得将项目分解，对项目进行分包转包。如有违反，需方有权解除合同，供方需赔偿合同总价20%作为违约金，违约金不足弥补给需方造成损失的，供方仍应予以赔偿。

（六）供方未按附件2采购需求的要求或按双方确定的要求进行集成，到货后需方发现质量问题或不符合技术要求的，对供方进行处罚：

1、接线不固、接线错误、号码管套错，每一处扣罚100元；

2、通道测试弄虚作假，测试与报告不符或与要求不一致的，每一个点扣罚100元；

十六、合同的变更

合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

十七、解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中发生的纠纷和争议，先协商，协商不成则在需方所在地法院诉讼解决，败诉方承担合理的律师费。

十八、其他约定事项

（一）质保期内供方须保证其设备产品运行正常（除人为因素损坏以外）。属于保修范围、内容的项目，供方应当在接到保修通知之日后  24小时内派人无偿更换和修理。供方不在约定期限内派人修理，需方委托他人修理，费用由供方负责。造成需方损失的，供方应赔偿。

（二）在合同履行期内，若国家税费政策调整，本合同含税金额按国家规定税率作相应调整。供方按调整后的税率及含税金额开具增值税专用发票给需方。

（三）下列文件是本合同文件的组成部分，并具有法律效力：

-	合同条款

-	其它相关文件

（四）本合同一式肆份，本合同自双方法定代表人签字并加盖公章或有备案的合同章之日起生效。需方执叁份，供方执壹份，具有同等法律效力。

附件1：报价表

附件2：需求书

甲方（需方）：

单位名称（章）：广州大学城能源发展有限公司

单位地址：广州大学城明志街1号信息枢纽楼九楼

法定代表人或委托代理人：

电话：

合同经办人：

签订日期： 2025年月日

乙方（供方）：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

税号：

电话： 签订日期：2025年月   日

附件1

报价表

附件2

采购需求书